# Рекомендации по развитию проекта ResourcePlanSymphony

Документ содержит приоритетные шаги развития проекта, чтобы перейти от рабочей версии к устойчивому продукту для регулярной эксплуатации и масштабирования.

## 1. Текущее состояние (кратко)

Система уже покрывает основной бизнес-поток: импорт отпусков -> анализ -> экспорт Excel.

Есть настройки ролей/команд/календаря и fallback логика при недоступности календарного API.

Есть автотесты на ключевые сервисы расчета.

Хранение состояния пока файловое (JSON), что ограничивает масштабирование и аудит.

## 2. Приоритеты развития

| Горизонт | Цель | Что сделать | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 месяц | Стабильность | Добавить структурные логи, correlation-id, базовый мониторинг ошибок и healthcheck. | Быстрая диагностика и снижение времени восстановления. |
| 1-2 месяца | Надежность данных | Перевести хранение состояния из JSON в PostgreSQL с миграциями. | Устойчивость к конкурентной работе, целостность данных. |
| 2-3 месяца | Безопасность | Добавить аутентификацию, роли доступа (admin/planner/viewer), аудит изменений. | Контролируемый доступ и соответствие корпоративным требованиям. |
| 3-4 месяца | Качество релизов | Ввести CI/CD: lint + unit/integration + e2e + сборка артефактов. | Предсказуемые релизы и снижение регрессий. |
| 4+ месяцев | Масштабирование | Версионировать API (/api/v1), ввести контрактные тесты и backward compatibility policy. | Безопасное развитие интерфейсов и интеграций. |

## 3. Функциональное развитие

Сценарии «план-факт»: сравнение запланированной и фактической загрузки.

Поддержка нескольких шаблонов экспорта с конфигурируемым маппингом листов.

История расчетов и версионность настроек команды.

Валидация входных Excel-файлов с понятным отчетом по ошибкам пользователю.

Пакетные операции с командами и ролями (копирование, импорт/экспорт конфигураций).

## 4. Технические рекомендации

Выделить доменные модули: Import, Planning, Export, Settings, Calendar.

Вынести контракты DTO и схемы валидации в единый слой (например, zod/yup/OpenAPI schema).

Добавить идемпотентность операций сохранения состава команды и настроек.

Ввести ограничения на размер файла и таймауты обработки импорта.

Сделать единый обработчик ошибок API с кодами ошибок и машинно-читаемыми причинами.

## 5. Развитие тестирования

Покрыть API-интеграционными тестами все endpoint и ветки ошибок.

Добавить e2e-тесты мастера (главный поток + негативные сценарии).

Сделать snapshot/contract тесты экспортируемого Excel (формулы, структура листов).

Добавить performance smoke-тесты на анализ и экспорт для больших файлов.

## 6. Наблюдаемость и эксплуатация

Логи: structured JSON, request-id, user-id, operation-id.

Метрики: время импорта, анализа, экспорта, процент ошибок, размер файлов.

Алёрты: рост 5xx, деградация времени ответа, сбои календарного API.

Runbook: пошаговые инструкции для поддержки (перезапуск, диагностика, rollback).

## 7. KPI развития (рекомендуемые)

Успешность сценария импорт->анализ->экспорт: >= 98%.

P95 времени анализа: <= 4 сек.

P95 времени экспорта: <= 8 сек.

Доля релизов без hotfix: >= 90%.

Покрытие критических сценариев e2e: >= 85%.

## 8. Следующие шаги (практический план на 2 спринта)

Спринт 1: observability + healthcheck + единый error contract API + API integration tests.

Спринт 2: перенос состояния в PostgreSQL + миграции + аудит изменений + базовая RBAC модель.